
附件2
数据归集导则

一、归集主体
立项审批、概算审批、招标投标、施工许可、竣工验收、竣工结算环节归集主体为各业务单位，合同签订、合同履约环节归集主体为招标人，由各行政监督部门督促归集。
二、归集范围
2023年1月1日以来所有已立项及进场交易的工程建设项目。
三、归集要求
（一）数据归集
各业务单位按照管辖权限明确各自业务数据推送的源头业务系统及对接方式，负责报送字段数据并确保真实性、准确性、完整性、及时性。
（二）源头业务系统
各环节关联的源头业务系统，应按照市数据主管部门制定的统一数据标准实时推送数据，并持续优化系统功能，保障平台高效运行与数据有效利用。
（三）具体要求
[bookmark: _GoBack]1.立项、初步设计及概算批复（含调整）后，相关审批部门需在5个工作日内通过源头业务系统推送相关字段数据及批复文件，确保字段数据与批复文件内容一致。
2.立项、初步设计及概算合并审批的（即立项和初步设计及概算审批在同一审批流程中同步完成，为同一批文），阳光招投标综合监管平台根据监管部门确定的映射规则在概算审批环节自动关联带入相应立项批复环节中的字段数据及批复文件，确保数据连贯一致。
3.依法必须招标的工程建设项目，市数据局负责招标投标全过程数据归集。
4.依法必须招标项目的工程建设项目合同、补充协议及其分包合同，招标人应在签订后5个工作日内完成归集。 
合同应包含完整合同协议书、专用条款、补充协议，涉密内容按相关保密规定要求处理。
通过“宁易新”招标投标交易系统交易项目，在系统中“合同签订”模块进行信息登记及文件上传。
非“宁易新”系统交易项目，招标人应按数据标准及规范要求，填写字段信息并将合同相关文件扫描成PDF文件，报同级行政监督部门汇总后报市数据局，由市数据局导入市公共数据平台。PDF单个文件大小不超过30MB，文件命名规则为“标段编号-标段名称-合同”。
5.施工许可审批完成后，应实时推送施工许可信息、施工许可五方责任主体、施工许可变更等字段数据及施工许可证/施工许可文书附件。
6.依法招标的项目工程开工后5个工作日内，招标人应在“宁易新”招标投标交易系统的“合同履约及变更”模块中如实填报开工日期，并上传开工报告。
7.竣工验收备案/许可完成后，应实时推送竣工验收信息、竣工验收五方责任主体等信息及竣工验收备案表、竣工验收报告、竣工验收文书（竣工联合验收意见书）附件。
8.市、区两级按照管辖权限分别对市、区两级建设项目竣工决算项目进行监管，竣工决算环节数据由智慧审计平台归集到市公共数据平台。政府投资项目由审计部门负责竣工决算结果数据字段上传。国有企业自有资金投资项目竣工决算结果数据，由国资监管机构负责督促企业通过智慧审计平台向审计部门报送；未及时报送的，审计部门将相关情况反馈国资监管机构，由国资监管机构督促企业做好报送。
（1）项目单位、项目集中建设单位在项目建成完工后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况下不得超过6个月；
（2）市级政府投资城建项目可参照相应管理办法，由项目单位在竣工验收合格后一年内，编报竣工决算；
（3）相关信息均通过南京市政府投资系统智慧审计平台信息上报平台，完成竣工决算环节数据资料的填报工作。
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